Kế Hoạch Giảng Dạy Môn Học

Quản lý dự án phần mềm

Học kỳ 1 Năm học 2018-2019

1.Tên Giảng Viên:  Nguyễn Anh Hào

2. Khoa/Bộ môn: Khoa CNTT2, Bộ môn Khoa Học Máy Tính

3. Số tín chỉ: 2

4. Phân bố thời lượng các phần theo đề cương chi tiết : 8 buổi * 4 tiết/buổi

5. Lớp:  Công nghệ phần mềm (CP), Hệ thống thông tin (IS)

6. Số lượng sinh viên:

7. Kế hoạch giảng dạy:

| Tuần/Ngày | Phòng học | Số Tiết | Tên Nội Dung | Chi tiết nội dung và hoạt động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buổi 1 | (Theo TKB) | 4 | Tổng quát về dự án phần mềm | - Nội dung: sản phẩm phần mềm, đặc điểm của việc làm phần mềm, dự án & dự án làm phần mềm - Nghe, hiểu, thảo luận. |  |
| Buổi 2 |  | 4 | QL phạm vi | - Nội dung: khái niệm phạm vi & quản lý phạm vi, xác định yêu cầu, tiến hành cam kết, kiểm soát phạm vi thực hiện cam kết - Nghe, hiểu, thảo luận. |  |
| Buổi 3 |  | 4 | QL thời gian | -Nội dung: khái niệm, các yếu tố chi phối thời gian thực hiện, các phụ thuộc, lược đồ Pert/Gantt/Resource, leveling. - Nghe, hiểu và làm bài tập. |  |
| Buổi 4 |  | 4 | QL chi phí | - Nội dung: MOV, chi phí, dàn xếp thời gian/chi phí (crashing), các mô hình tài chính, Earned Value Analysis. - Nghe, hiểu, làm bài tập. |  |
| Buổi 5 |  | 4 | QL chất lượng | - Nội dung: khái niệm chất lượng, chất lượng của phần mềm (mô hình McCall), verification /validation /qualification, ISO9000, CMM. - Nghe, hiểu, thảo luận | Kiểm tra giữa khóa (*) |
| Buổi 6 |  | 4 | QL rủi ro | - Nội dung: khái niệm rủi ro, đánh giá rủi ro (xác suất rời rạc & Pert-probability), ứng phó rủi ro, bài tập. -Nghe, hiểu, bài tập. |  |
| Buổi 7 |  | 4 | Bài tập tổng hợp | - Nội dung: phân tích & lập phương án giải quyết các tình huống |  |
| Buổi 8 |  | 4 | QL tổng thể Ôn tập | - Nội dung: charter, kế hoạch dự án, chọn phương án - Nghe, hiểu, hệ thống hóa kiến thức |  |

(*) Thời điểm kiểm tra giữa khóa được sắp xếp theo yêu cầu của lớp.

8. Kế hoạch kiểm tra đánh giá:

- Chuyên cần: 10 %. Điểm chuyên cần thể hiện thái độ của sinh viên đối với môn học (lên lớp, trả lời câu hỏi, trình bày bài làm trước lớp, đặt câu hỏi thảo luận).

- Kiểm tra giữa khóa: 20%. Làm bài tự luận trên lớp. Điểm kiểm tra giữa kỳ thể hiện kết quả của nổ lực học & rèn luyện. Điểm làm bài tập trước lớp sẽ được cộng thêm vào điểm của bài kiểm tra giữa khóa.

- Điểm cuối kỳ: 70%. Làm bài tự luận trên giấy thi (có câu hỏi lý thuyết và bài tập). Đề đóng.

9. Hướng dẫn tài liệu môn học:

- Cách học: Đến lớp, nghe hiểu về vấn đề và phương pháp giải quyết. Sắp xếp (hệ thống hóa) kiến thức để áp dụng (vào bài tập hoặc công việc hàng ngày). Sử dụng các tài liệu do giảng viên cung cấp để đọc thêm, hoặc các website của các trường đại học, en.wikipedia.org để trợ giúp làm rõ khái niệm, định nghĩa, mô hình, cơ chế,… được giới thiệu trong khóa học.

- Sách: Information Technology Project Management, Jack T. Marchewka, 2003  (file tài liệu). Đọc từng tình huống ở đầu mỗi chương (case study) để tiếp cận vấn đề và các phương pháp giải quyết.

- Sách: A Guide to The Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) version 3 (free) hoặc 4 (có tính phí). Website: pmi.org. Đây là tài liệu tham khảo có tính chất hệ thống hóa các vấn đề trong quản lý dự án, nhưng không trình bày chi tiết các phương pháp/kỹ thuật mà chỉ nêu tên nên cần phải tra cứu thêm từ wikipedia.

Khoa/Bộ môn duyệt			       TP.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2017

Giảng Viên

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Anh Hào